一、多选(共计25分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、项目后评价的评价内容包括（  ）

A. 立项决策评价

B. 设计施工评价

C. 生产准备评价

D. 生产运营评价

E. 竣工投产评价

答案:【A;B;D;E】

2、根据《建筑法》，工程监理人员认为工程施工不符合（　　）的，有权要求建筑施工企业改正

A. 建设单位要求

B. 工程设计要求

C. 施工技术标准

D. 施工组织设计

E. 合同约定

答案:【B;C;E】

3、根据《建筑法》，申请领取施工许可证应具备的条件有(　　)

A. 已办理建筑工程用地批准手续

B. 已确定建筑施工企业

C. 已确定工程监理单位

D. 建设资金已落实

E.

有保证工程质量和安全的具体措施

答案:【A;B;D;E】

4、根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位的质量责任和义务有（　　）

A. 与被监理工程的施工承包单位不得有隶属关系或其他利害关系

B. 未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收

C. 按照施工组织设计要求，采取旁站、巡视和平等检验等形式实施监理

D. 依法取得相应等级资质证书，并在其资质等级许可范围内承担工程监理业务

E.

未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装

答案:【A;B;D;E】

5、下列属于城市总体规划、镇总体规划强制性内容的是（   ）

A. 住宅建设规模标准

B. 基本农田和绿化用地、环境保护

C. 规划区范围、规划区内建设用地规模

D. 自然与历史文化遗产保护、防灾减灾等

E. 基础设施和公共服务设施、水源地和水系

答案:【B;C;D;E】

6、下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有（  ）

A. 直接涉及国家主权的条文

B. 直接涉及人民生命财产安全的条文

C. 直接涉及人体健康的条文

D. 直接涉及环境保护的条文

E. 直接涉及公共利益的条文

答案:【B;C;D;E】

7、建设项目招标中，中标人的投标应当符合的条件之一是（  ）

A. 能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评标标准

B. 能够满足招标文件的实质性要求，投标价格（报价）最低

C. 能够最大限度地满足建设项目的各项综合评标标准，包括评标时再加入的一些标准

D. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，不考虑投标价格是否低于成本

E. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外

答案:【A;E】

8、在规划区内未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的, （   ）

A. 无法采取改正措施消除影响的，限期拆除

B. 责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除

C. 由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设

D. 不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款

E. 尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款

答案:【A;B;D;E】

9、可行性研究阶段的主要任务是通过多方案比较（  ）

A. 提出评价意见

B. 提出项目建议书

C. 推荐最佳方案

D. 决定最优方案

E. 编制设计任务书

答案:【A;C】

10、《城乡规划法》规定，有下列（  ）情形，组织编制机关方可按照规定的权限和程序修改省域城镇体系规划、城市总体规划、镇总体规划

A. 经评估确需修改规划的

B. 行政区划调整确需修改规划的

C. 因公务员批准重大建设工程确需修改规划的

D. 因政府换届领导变更，提出修改规划要求的

E. 上级人民政府制定的城乡规划发生变更，提出规划修改要求的

答案:【A;B;C;E】

二、单选(共计75分,每题2.5分)

11、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（   ）

A. 现场施工人员

B. 分包单位

C. 建设单位

D. 总承包单位

答案:【D】

12、某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和（   ）的同意

A. 城乡规划行政主管部门

B. 环境保护行政主管部门

C. 土地行政主管部门

D. 建设行政主管部门

答案:【A】

13、依据《建设工程质量管理条例》，关于设计单位的权利的说法，正确的是（  ）

A. 设计深度由设计单位酌定

B. 为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

C. 有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

D. 设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

答案:【C】

14、可行性研究属于我国建设项目建设程序中（    ）阶段的工作

A. 决策

B. 计划

C. 设计

D.

实施

答案:【A】

15、某一建设项目的决策以该项目的（    ）被批准为标志

A. 设计任务书

B. 项目建议书

C. 可行性研究报告

D. 初步设计

答案:【C】

16、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是(　　)

A. 依法成立的企业

B. 地方政府成立的事业单位

C. 依法成立的行业协会

D. 行业主管部门设立的服务机构

答案:【A】

17、建设工程实施监理前，（  ）应当将委托的工程监理单位、监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业

A. 建设行政主管部门

B. 行业协会

C. 监理单位

D.

建设单位

答案:【D】

18、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（  ）进行

A. 当天公开

B. 当天不公开

C. 同—时间公开

D. 一时间不公开

答案:【C】

19、甲乙双方签订总价为100万元的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为(   )万元

A. 10

B. 20

C. 30

D. 50

答案:【B】

20、根据《招标投标法》，关于评标委员会组成的说法，正确的是(　　)

A. 招标人代表2人，专家6人

B. 招标人代表2人，专家5人

C. 招标人代表2人，专家4人

D. 招标人代表2人，专家3人

答案:【B】

21、在国家有关部门规定的基本建设程序中，各个步骤（    ）

A. 次序可以颠倒，但不能进行交叉

B.

次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉

C. 次序不能颠倒，也不能进行交叉

D.

次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉

答案:【B】

22、根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（　 ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

答案:【D】

23、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业（  ）

A. 负责项目管理的技术人员

B. 项目负责人

C. 技术负责人

D.

安全员

答案:【A】

24、《建筑法》规定的从业资格制度的管理对象个人不包括（  ）

A. 注册会计师

B. 注册建筑师

C. 注册结构工程师

D. 注册建造师

答案:【C】

25、对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（   ）签字后实施

A. 施工企业项目经理、现场监理工程师

B. 施工企业技术负责人、建设单位负责人

C. 施工企业技术负责人、总监理工程师

D.

建设单位负责人、总监理工程师

答案:【C】

26、建设项目按（   ）分类，可以分成基本建设项目和更新改造项目两大类

A. 投资额

B. 生产规模

C. 建设性质

D. 项目在国民经济中的地位

答案:【C】

27、下列标准属于强制性国家标准的有（   ）

A. 工程建设行业专用的评定方法标准

B. 工程建设通用的安全标准

C. 工程建设行业专用的制图方法标准

D. 行业专用的质量标准

答案:【B】

28、在对工程项目的监理中，处理设计修改事项是（  ）

A. 设计阶段监理中的工作

B. 施工招标阶段监理中的工作

C. 施工阶段监理中的工作

D. 竣工阶段监理中的工作

答案:【A】

29、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（   ）

A. 接受安全生产教育和培训

B. 拒绝违章指挥和强令冒险作业

C. 对本单位的安全生产工作提出建议

D.

发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

答案:【A】

30、中标通知书是一种（  ）

A. 要约

B. 反要约

C. 要约邀请

D. 承诺

答案:【D】

31、施工企业在建立内部的企业质量体系时应选择（  ）

A. GB/T19001—ISO9001标准

B. GB/T19002—ISO9002标准

C. GB/T19003—ISO9003标准

D. GB/T19004—ISO9004标准

答案:【D】

32、根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（  ）

A. 总投资额为1亿元的服装厂改建项目

B. 总投资额为2500万元的垃圾处理项目

C. 建筑面积为4万平方米的住宅建设项目

D. 总投资额为500万美元的联合国环境署援助项目

答案:【D】

33、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（  ）

A. 主体结构工程为10年

B. 供热与供冷系统为3年

C. 屋面防水工程为3年

D.

有防渗漏要求的房间和内外墙为2年

答案:【B】

34、建筑施工企业的管理人员和作业人员每（   ）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格

A. 半年

B. 二年

C. 一年

D.

三年

答案:【C】

35、《招标投标法》规定，招标人规定的投标截止日期距招标文件开始发出之日，不得少于（  ）

A. 5日

B. 15日

C. 20日

D. 30日

答案:【C】

36、建筑工程监理是监理单位代表（  ）

A. 建设单位实施监督

B. 设计单位实施监督

C. 施工单位实施监督

D.

国家实施监督

答案:【A】

37、按基本建设程序，完成建设施工工作以后要进行（    ）的工作

A. 竣工验收

B. 生产准备

C. 建设准备

D. 后评价

答案:【B】

38、下列哪项不属于城市规划实施过程

A. 选址意见书制度

B. 建设用地规划许可证制度

C. 建设工程设计许可证制度

D. 建设工程规划许可证制度

答案:【C】

39、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得(    )的企业

A. 工程设计综合资质

B.

本专业所属行业相应等级设计资质

C. 工程设计专项资质

D.

本专业所属行业更高等级设计资质

答案:【C】

40、建设单位领取了施工许可证不能按期开工的应当申请延期，延期的次数最多为（  ）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

答案:【B】

一、多选(共计25分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、项目后评价的评价内容包括（  ）

A. 立项决策评价

B. 设计施工评价

C. 生产准备评价

D. 生产运营评价

E. 竣工投产评价

答案:【A;B;D;E】

2、建设项目招标中，中标人的投标应当符合的条件之一是（  ）

A. 能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评标标准

B. 能够满足招标文件的实质性要求，投标价格（报价）最低

C. 能够最大限度地满足建设项目的各项综合评标标准，包括评标时再加入的一些标准

D. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，不考虑投标价格是否低于成本

E. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外

答案:【A;E】

3、下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有（  ）

A. 直接涉及国家主权的条文

B. 直接涉及人民生命财产安全的条文

C. 直接涉及人体健康的条文

D. 直接涉及环境保护的条文

E. 直接涉及公共利益的条文

答案:【B;C;D;E】

4、《城乡规划法》规定，有下列（  ）情形，组织编制机关方可按照规定的权限和程序修改省域城镇体系规划、城市总体规划、镇总体规划

A. 经评估确需修改规划的

B. 行政区划调整确需修改规划的

C. 因公务员批准重大建设工程确需修改规划的

D. 因政府换届领导变更，提出修改规划要求的

E. 上级人民政府制定的城乡规划发生变更，提出规划修改要求的

答案:【A;B;C;E】

5、根据《建筑法》，工程监理人员认为工程施工不符合（　　）的，有权要求建筑施工企业改正

A. 建设单位要求

B. 工程设计要求

C. 施工技术标准

D. 施工组织设计

E. 合同约定

答案:【B;C;E】

6、可行性研究阶段的主要任务是通过多方案比较（  ）

A. 提出评价意见

B. 提出项目建议书

C. 推荐最佳方案

D. 决定最优方案

E. 编制设计任务书

答案:【A;C】

7、下列属于城市总体规划、镇总体规划强制性内容的是（   ）

A. 住宅建设规模标准

B. 基本农田和绿化用地、环境保护

C. 规划区范围、规划区内建设用地规模

D. 自然与历史文化遗产保护、防灾减灾等

E. 基础设施和公共服务设施、水源地和水系

答案:【B;C;D;E】

8、根据《建筑法》，申请领取施工许可证应具备的条件有(　　)

A. 已办理建筑工程用地批准手续

B. 已确定建筑施工企业

C. 已确定工程监理单位

D. 建设资金已落实

E.

有保证工程质量和安全的具体措施

答案:【A;B;D;E】

9、根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位的质量责任和义务有（　　）

A. 与被监理工程的施工承包单位不得有隶属关系或其他利害关系

B. 未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收

C. 按照施工组织设计要求，采取旁站、巡视和平等检验等形式实施监理

D. 依法取得相应等级资质证书，并在其资质等级许可范围内承担工程监理业务

E.

未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装

答案:【A;B;D;E】

10、在规划区内未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的, （   ）

A. 无法采取改正措施消除影响的，限期拆除

B. 责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除

C. 由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设

D. 不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款

E. 尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款

答案:【A;B;D;E】

二、单选(共计75分,每题2.5分)

11、依据《建设工程质量管理条例》，施工单位在进行下一道工序的施工前需经(　　)签字

A. 建造师

B. 项目负责人

C. 监理工程师

D.

专业监理工程师

答案:【C】

12、根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（　 ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

答案:【D】

13、项目负责人的安全生产责任不包括（   ）

A. 确保安全生产费用的有效使用

B. 对建设工程项目的安全施工负责

C. 签署危险性较大的工程安全专项施工方案

D. 落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程

答案:【C】

14、对一个邀请招标的工程，必须向潜在投标人发出邀请的数目是(   )

A. 2家

B. 3家

C. 5家

D.

7家

答案:【B】

15、根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是（  ）

A. 延期每次不超过3个月

B. 应当由施工企业提出申请

C. 延期没有次数限制

D. 超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有

答案:【A】

16、在法律上，工程施工合同的成立必须经过的两个阶段为要约和（  ）

A. 履约

B. 承诺

C. 要约邀请

D. 违约

答案:【B】

17、根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（  ）

A. 总投资额为1亿元的服装厂改建项目

B. 总投资额为2500万元的垃圾处理项目

C. 建筑面积为4万平方米的住宅建设项目

D. 总投资额为500万美元的联合国环境署援助项目

答案:【D】

18、中标通知书是一种（  ）

A. 要约

B. 反要约

C. 要约邀请

D. 承诺

答案:【D】

19、对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（   ）签字后实施

A. 施工企业项目经理、现场监理工程师

B. 施工企业技术负责人、建设单位负责人

C. 施工企业技术负责人、总监理工程师

D.

建设单位负责人、总监理工程师

答案:【C】

20、根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（　）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

答案:【C】

21、下列不属于工程监理企业事务所资质业务范围的是(　　)

A. 建设工程的技术咨询

B.

建设工程的项目管理

C. 二级建设工程项目的工程监理业务

D.

三级建设工程项目的工程监理业务

答案:【C】

22、建筑工程监理是监理单位代表（  ）

A. 建设单位实施监督

B. 设计单位实施监督

C. 施工单位实施监督

D.

国家实施监督

答案:【A】

23、在下列工作内容中，不属于城市总体规划内容的是（   ）

A. 各类专项规划

B. 用地布局

C. 综合交通体系

D. 各类用地的界限

答案:【D】

24、可行性研究属于我国建设项目建设程序中（    ）阶段的工作

A. 决策

B. 计划

C. 设计

D.

实施

答案:【A】

25、某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和（   ）的同意

A. 城乡规划行政主管部门

B. 环境保护行政主管部门

C. 土地行政主管部门

D. 建设行政主管部门

答案:【A】

26、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（   ）

A. 接受安全生产教育和培训

B. 拒绝违章指挥和强令冒险作业

C. 对本单位的安全生产工作提出建议

D.

发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

答案:【A】

27、关于工程监理的说法，正确的是（  ）

A. 工程监理单位可以分包监理业务

B. 监理单位与建设单位之间是法定代理关系

C. 监理单位经建设单位同意可以转让监理业务

D. 监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系

答案:【D】

28、组织施工招标投标，择优选定施工单位是（    ）的工作内容之一

A. 建设实施阶段

B. 建设准备阶段

C. 可行性研究阶段

D.

生产准备阶段

答案:【B】

29、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（  ）进行

A. 当天公开

B. 当天不公开

C. 同—时间公开

D. 一时间不公开

答案:【C】

30、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得(    )的企业

A. 工程设计综合资质

B.

本专业所属行业相应等级设计资质

C. 工程设计专项资质

D.

本专业所属行业更高等级设计资质

答案:【C】

31、在国家有关部门规定的基本建设程序中，各个步骤（    ）

A. 次序可以颠倒，但不能进行交叉

B.

次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉

C. 次序不能颠倒，也不能进行交叉

D.

次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉

答案:【B】

32、在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建设单位或个人应当向乡镇人民政府提出申请，由乡镇人民政府报市、县人民政府城乡规划主管部门核发(   )

A. 建设用地规划许可证

B. 乡村建设规划许可证

C. 规划条件通知书

D. 建设工程规划许可证

答案:【B】

33、《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，还应经(　　)审批

A. 总监理工程师

B. 专业监理工程师

C. 监理单位技术负责人

D. 建设单位负责人

答案:【C】

34、下列哪项不属于城市规划实施过程

A. 选址意见书制度

B. 建设用地规划许可证制度

C. 建设工程设计许可证制度

D. 建设工程规划许可证制度

答案:【C】

35、甲乙双方签订总价为100万元的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为(   )万元

A. 10

B. 20

C. 30

D. 50

答案:【B】

36、下列标准属于强制性国家标准的有（   ）

A. 工程建设行业专用的评定方法标准

B. 工程建设通用的安全标准

C. 工程建设行业专用的制图方法标准

D. 行业专用的质量标准

答案:【B】

37、建设项目按（   ）分类，可以分成基本建设项目和更新改造项目两大类

A. 投资额

B. 生产规模

C. 建设性质

D. 项目在国民经济中的地位

答案:【C】

38、建筑施工企业的管理人员和作业人员每（   ）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格

A. 半年

B. 二年

C. 一年

D.

三年

答案:【C】

39、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，需由施工单位组织起专家对专项施工方案进行论证、审查的是（　）

A. 起重吊装工程

B. 脚手架工程

C. 高大模板工程

D. 拆除、爆破工程

答案:【C】

40、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（   ）

A. 现场施工人员

B. 分包单位

C. 建设单位

D. 总承包单位

答案:【D】

一、多选(共计25分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、根据《建筑法》，工程监理人员认为工程施工不符合（　　）的，有权要求建筑施工企业改正

A. 建设单位要求

B. 工程设计要求

C. 施工技术标准

D. 施工组织设计

E. 合同约定

答案:【B;C;E】

2、根据《建筑法》，申请领取施工许可证应具备的条件有(　　)

A. 已办理建筑工程用地批准手续

B. 已确定建筑施工企业

C. 已确定工程监理单位

D. 建设资金已落实

E.

有保证工程质量和安全的具体措施

答案:【A;B;D;E】

3、在规划区内未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的, （   ）

A. 无法采取改正措施消除影响的，限期拆除

B. 责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除

C. 由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设

D. 不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款

E. 尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款

答案:【A;B;D;E】

4、下列属于城市总体规划、镇总体规划强制性内容的是（   ）

A. 住宅建设规模标准

B. 基本农田和绿化用地、环境保护

C. 规划区范围、规划区内建设用地规模

D. 自然与历史文化遗产保护、防灾减灾等

E. 基础设施和公共服务设施、水源地和水系

答案:【B;C;D;E】

5、下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有（  ）

A. 直接涉及国家主权的条文

B. 直接涉及人民生命财产安全的条文

C. 直接涉及人体健康的条文

D. 直接涉及环境保护的条文

E. 直接涉及公共利益的条文

答案:【B;C;D;E】

6、建设项目招标中，中标人的投标应当符合的条件之一是（  ）

A. 能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评标标准

B. 能够满足招标文件的实质性要求，投标价格（报价）最低

C. 能够最大限度地满足建设项目的各项综合评标标准，包括评标时再加入的一些标准

D. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，不考虑投标价格是否低于成本

E. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外

答案:【A;E】

7、根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位的质量责任和义务有（　　）

A. 与被监理工程的施工承包单位不得有隶属关系或其他利害关系

B. 未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收

C. 按照施工组织设计要求，采取旁站、巡视和平等检验等形式实施监理

D. 依法取得相应等级资质证书，并在其资质等级许可范围内承担工程监理业务

E.

未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装

答案:【A;B;D;E】

8、《城乡规划法》规定，有下列（  ）情形，组织编制机关方可按照规定的权限和程序修改省域城镇体系规划、城市总体规划、镇总体规划

A. 经评估确需修改规划的

B. 行政区划调整确需修改规划的

C. 因公务员批准重大建设工程确需修改规划的

D. 因政府换届领导变更，提出修改规划要求的

E. 上级人民政府制定的城乡规划发生变更，提出规划修改要求的

答案:【A;B;C;E】

9、可行性研究阶段的主要任务是通过多方案比较（  ）

A. 提出评价意见

B. 提出项目建议书

C. 推荐最佳方案

D. 决定最优方案

E. 编制设计任务书

答案:【A;C】

10、项目后评价的评价内容包括（  ）

A. 立项决策评价

B. 设计施工评价

C. 生产准备评价

D. 生产运营评价

E. 竣工投产评价

答案:【A;B;D;E】

二、单选(共计75分,每题2.5分)

11、组织施工招标投标，择优选定施工单位是（    ）的工作内容之一

A. 建设实施阶段

B. 建设准备阶段

C. 可行性研究阶段

D.

生产准备阶段

答案:【B】

12、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（  ）进行

A. 当天公开

B. 当天不公开

C. 同—时间公开

D. 一时间不公开

答案:【C】

13、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得(    )的企业

A. 工程设计综合资质

B.

本专业所属行业相应等级设计资质

C. 工程设计专项资质

D.

本专业所属行业更高等级设计资质

答案:【C】

14、城市总体规划、镇总体规划的规划期限一般为（   ）年,近期建设规划的规划期限为（   ）年

A. 10,5

B. 15,10

C. 20,5

D. 20,10

答案:【C】

15、建筑施工企业的管理人员和作业人员每（   ）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格

A. 半年

B. 二年

C. 一年

D.

三年

答案:【C】

16、在下列工作内容中，不属于城市总体规划内容的是（   ）

A. 各类专项规划

B. 用地布局

C. 综合交通体系

D. 各类用地的界限

答案:【D】

17、建筑工程监理是监理单位代表（  ）

A. 建设单位实施监督

B. 设计单位实施监督

C. 施工单位实施监督

D.

国家实施监督

答案:【A】

18、建设工程实施监理前，（  ）应当将委托的工程监理单位、监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业

A. 建设行政主管部门

B. 行业协会

C. 监理单位

D.

建设单位

答案:【D】

19、根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（　 ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

答案:【D】

20、下列标准属于强制性国家标准的有（   ）

A. 工程建设行业专用的评定方法标准

B. 工程建设通用的安全标准

C. 工程建设行业专用的制图方法标准

D. 行业专用的质量标准

答案:【B】

21、中标通知书是一种（  ）

A. 要约

B. 反要约

C. 要约邀请

D. 承诺

答案:【D】

22、根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是（  ）

A. 延期每次不超过3个月

B. 应当由施工企业提出申请

C. 延期没有次数限制

D. 超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有

答案:【A】

23、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是(　　)

A. 依法成立的企业

B. 地方政府成立的事业单位

C. 依法成立的行业协会

D. 行业主管部门设立的服务机构

答案:【A】

24、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，需由施工单位组织起专家对专项施工方案进行论证、审查的是（　）

A. 起重吊装工程

B. 脚手架工程

C. 高大模板工程

D. 拆除、爆破工程

答案:【C】

25、按基本建设程序，完成建设施工工作以后要进行（    ）的工作

A. 竣工验收

B. 生产准备

C. 建设准备

D. 后评价

答案:【B】

26、在法律上，工程施工合同的成立必须经过的两个阶段为要约和（  ）

A. 履约

B. 承诺

C. 要约邀请

D. 违约

答案:【B】

27、在对工程项目的监理中，处理设计修改事项是（  ）

A. 设计阶段监理中的工作

B. 施工招标阶段监理中的工作

C. 施工阶段监理中的工作

D. 竣工阶段监理中的工作

答案:【A】

28、施工企业在建立内部的企业质量体系时应选择（  ）

A. GB/T19001—ISO9001标准

B. GB/T19002—ISO9002标准

C. GB/T19003—ISO9003标准

D. GB/T19004—ISO9004标准

答案:【D】

29、根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（　）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

答案:【C】

30、关于工程监理的说法，正确的是（  ）

A. 工程监理单位可以分包监理业务

B. 监理单位与建设单位之间是法定代理关系

C. 监理单位经建设单位同意可以转让监理业务

D. 监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系

答案:【D】

31、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（   ）

A. 接受安全生产教育和培训

B. 拒绝违章指挥和强令冒险作业

C. 对本单位的安全生产工作提出建议

D.

发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

答案:【A】

32、某一建设项目的决策以该项目的（    ）被批准为标志

A. 设计任务书

B. 项目建议书

C. 可行性研究报告

D. 初步设计

答案:【C】

33、对一个邀请招标的工程，必须向潜在投标人发出邀请的数目是(   )

A. 2家

B. 3家

C. 5家

D.

7家

答案:【B】

34、下列不属于工程监理企业事务所资质业务范围的是(　　)

A. 建设工程的技术咨询

B.

建设工程的项目管理

C. 二级建设工程项目的工程监理业务

D.

三级建设工程项目的工程监理业务

答案:【C】

35、某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和（   ）的同意

A. 城乡规划行政主管部门

B. 环境保护行政主管部门

C. 土地行政主管部门

D. 建设行政主管部门

答案:【A】

36、对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（   ）签字后实施

A. 施工企业项目经理、现场监理工程师

B. 施工企业技术负责人、建设单位负责人

C. 施工企业技术负责人、总监理工程师

D.

建设单位负责人、总监理工程师

答案:【C】

37、《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，还应经(　　)审批

A. 总监理工程师

B. 专业监理工程师

C. 监理单位技术负责人

D. 建设单位负责人

答案:【C】

38、可行性研究属于我国建设项目建设程序中（    ）阶段的工作

A. 决策

B. 计划

C. 设计

D.

实施

答案:【A】

39、《建筑法》规定的从业资格制度的管理对象个人不包括（  ）

A. 注册会计师

B. 注册建筑师

C. 注册结构工程师

D. 注册建造师

答案:【C】

40、甲乙双方签订总价为100万元的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为(   )万元

A. 10

B. 20

C. 30

D. 50

答案:【B】

、多选(共计25分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位的质量责任和义务有（　　）

A. 与被监理工程的施工承包单位不得有隶属关系或其他利害关系

B. 未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收

C. 按照施工组织设计要求，采取旁站、巡视和平等检验等形式实施监理

D. 依法取得相应等级资质证书，并在其资质等级许可范围内承担工程监理业务

E.

未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装

答案:【A;B;D;E】

2、可行性研究阶段的主要任务是通过多方案比较（  ）

A. 提出评价意见

B. 提出项目建议书

C. 推荐最佳方案

D. 决定最优方案

E. 编制设计任务书

答案:【A;C】

3、根据《建筑法》，工程监理人员认为工程施工不符合（　　）的，有权要求建筑施工企业改正

A. 建设单位要求

B. 工程设计要求

C. 施工技术标准

D. 施工组织设计

E. 合同约定

答案:【B;C;E】

4、在规划区内未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的, （   ）

A. 无法采取改正措施消除影响的，限期拆除

B. 责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除

C. 由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设

D. 不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款

E. 尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款

答案:【A;B;D;E】

5、下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有（  ）

A. 直接涉及国家主权的条文

B. 直接涉及人民生命财产安全的条文

C. 直接涉及人体健康的条文

D. 直接涉及环境保护的条文

E. 直接涉及公共利益的条文

答案:【B;C;D;E】

6、根据《建筑法》，申请领取施工许可证应具备的条件有(　　)

A. 已办理建筑工程用地批准手续

B. 已确定建筑施工企业

C. 已确定工程监理单位

D. 建设资金已落实

E.

有保证工程质量和安全的具体措施

答案:【A;B;D;E】

7、下列属于城市总体规划、镇总体规划强制性内容的是（   ）

A. 住宅建设规模标准

B. 基本农田和绿化用地、环境保护

C. 规划区范围、规划区内建设用地规模

D. 自然与历史文化遗产保护、防灾减灾等

E. 基础设施和公共服务设施、水源地和水系

答案:【B;C;D;E】

8、项目后评价的评价内容包括（  ）

A. 立项决策评价

B. 设计施工评价

C. 生产准备评价

D. 生产运营评价

E. 竣工投产评价

答案:【A;B;D;E】

9、《城乡规划法》规定，有下列（  ）情形，组织编制机关方可按照规定的权限和程序修改省域城镇体系规划、城市总体规划、镇总体规划

A. 经评估确需修改规划的

B. 行政区划调整确需修改规划的

C. 因公务员批准重大建设工程确需修改规划的

D. 因政府换届领导变更，提出修改规划要求的

E. 上级人民政府制定的城乡规划发生变更，提出规划修改要求的

答案:【A;B;C;E】

10、建设项目招标中，中标人的投标应当符合的条件之一是（  ）

A. 能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评标标准

B. 能够满足招标文件的实质性要求，投标价格（报价）最低

C. 能够最大限度地满足建设项目的各项综合评标标准，包括评标时再加入的一些标准

D. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，不考虑投标价格是否低于成本

E. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外

答案:【A;E】

二、单选(共计75分,每题2.5分)

11、建筑工程监理是监理单位代表（  ）

A. 建设单位实施监督

B. 设计单位实施监督

C. 施工单位实施监督

D.

国家实施监督

答案:【A】

12、依据《建设工程质量管理条例》，关于设计单位的权利的说法，正确的是（  ）

A. 设计深度由设计单位酌定

B. 为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

C. 有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

D. 设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

答案:【C】

13、项目负责人的安全生产责任不包括（   ）

A. 确保安全生产费用的有效使用

B. 对建设工程项目的安全施工负责

C. 签署危险性较大的工程安全专项施工方案

D. 落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程

答案:【C】

14、根据《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起(　　)个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

答案:【C】

15、在法律上，工程施工合同的成立必须经过的两个阶段为要约和（  ）

A. 履约

B. 承诺

C. 要约邀请

D. 违约

答案:【B】

16、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业（  ）

A. 负责项目管理的技术人员

B. 项目负责人

C. 技术负责人

D.

安全员

答案:【A】

17、组织施工招标投标，择优选定施工单位是（    ）的工作内容之一

A. 建设实施阶段

B. 建设准备阶段

C. 可行性研究阶段

D.

生产准备阶段

答案:【B】

18、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（   ）

A. 接受安全生产教育和培训

B. 拒绝违章指挥和强令冒险作业

C. 对本单位的安全生产工作提出建议

D.

发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

答案:【A】

19、《招标投标法》规定，招标人规定的投标截止日期距招标文件开始发出之日，不得少于（  ）

A. 5日

B. 15日

C. 20日

D. 30日

答案:【C】

20、在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建设单位或个人应当向乡镇人民政府提出申请，由乡镇人民政府报市、县人民政府城乡规划主管部门核发(   )

A. 建设用地规划许可证

B. 乡村建设规划许可证

C. 规划条件通知书

D. 建设工程规划许可证

答案:【B】

21、对一个邀请招标的工程，必须向潜在投标人发出邀请的数目是(   )

A. 2家

B. 3家

C. 5家

D.

7家

答案:【B】

22、对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（   ）签字后实施

A. 施工企业项目经理、现场监理工程师

B. 施工企业技术负责人、建设单位负责人

C. 施工企业技术负责人、总监理工程师

D.

建设单位负责人、总监理工程师

答案:【C】

23、建设工程实施监理前，（  ）应当将委托的工程监理单位、监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业

A. 建设行政主管部门

B. 行业协会

C. 监理单位

D.

建设单位

答案:【D】

24、某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和（   ）的同意

A. 城乡规划行政主管部门

B. 环境保护行政主管部门

C. 土地行政主管部门

D. 建设行政主管部门

答案:【A】

25、建设单位领取了施工许可证不能按期开工的应当申请延期，延期的次数最多为（  ）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

答案:【B】

26、根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（  ）

A. 总投资额为1亿元的服装厂改建项目

B. 总投资额为2500万元的垃圾处理项目

C. 建筑面积为4万平方米的住宅建设项目

D. 总投资额为500万美元的联合国环境署援助项目

答案:【D】

27、下列哪项不属于城市规划实施过程

A. 选址意见书制度

B. 建设用地规划许可证制度

C. 建设工程设计许可证制度

D. 建设工程规划许可证制度

答案:【C】

28、下列标准属于强制性国家标准的有（   ）

A. 工程建设行业专用的评定方法标准

B. 工程建设通用的安全标准

C. 工程建设行业专用的制图方法标准

D. 行业专用的质量标准

答案:【B】

29、施工企业在建立内部的企业质量体系时应选择（  ）

A. GB/T19001—ISO9001标准

B. GB/T19002—ISO9002标准

C. GB/T19003—ISO9003标准

D. GB/T19004—ISO9004标准

答案:【D】

30、可行性研究属于我国建设项目建设程序中（    ）阶段的工作

A. 决策

B. 计划

C. 设计

D.

实施

答案:【A】

31、下列不属于工程监理企业事务所资质业务范围的是(　　)

A. 建设工程的技术咨询

B.

建设工程的项目管理

C. 二级建设工程项目的工程监理业务

D.

三级建设工程项目的工程监理业务

答案:【C】

32、中标通知书是一种（  ）

A. 要约

B. 反要约

C. 要约邀请

D. 承诺

答案:【D】

33、某一建设项目的决策以该项目的（    ）被批准为标志

A. 设计任务书

B. 项目建议书

C. 可行性研究报告

D. 初步设计

答案:【C】

34、依据《建设工程质量管理条例》，施工单位在进行下一道工序的施工前需经(　　)签字

A. 建造师

B. 项目负责人

C. 监理工程师

D.

专业监理工程师

答案:【C】

35、按基本建设程序，完成建设施工工作以后要进行（    ）的工作

A. 竣工验收

B. 生产准备

C. 建设准备

D. 后评价

答案:【B】

36、在国家有关部门规定的基本建设程序中，各个步骤（    ）

A. 次序可以颠倒，但不能进行交叉

B.

次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉

C. 次序不能颠倒，也不能进行交叉

D.

次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉

答案:【B】

37、《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，还应经(　　)审批

A. 总监理工程师

B. 专业监理工程师

C. 监理单位技术负责人

D. 建设单位负责人

答案:【C】

38、根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（　 ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

答案:【D】

39、建设项目按（   ）分类，可以分成基本建设项目和更新改造项目两大类

A. 投资额

B. 生产规模

C. 建设性质

D. 项目在国民经济中的地位

答案:【C】

40、根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（　）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

答案:【C】