一、多选(共计32.5分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、按承包商所处地位分类，工程承发包的方式有（ ）

A. 总承包

B. 专业工程承包

C. 分承包

D. 直接承包

E. 联合承包

答案:【A;C;D;E】

2、现场进行质量检验的方法主要有（ ）

A. 目测法

B. 工作记录法

C. 实测法

D. 质量控制点法

E. 试验法

答案:【A;C;E】

3、常用的工程项目成本控制的方法有（ ）

A. 曲线法

B. 成本分析法

C. 横道图法

D. 表格法

E. 因果分析法

答案:【A;B;C;D】

4、（ ）可作为主管部门对一个项目作最后决策审批的依据。

A. 选址报告

B. 项目建议书

C. 可行性研究报告

D. 建设场地地震安全评价

E. 建设项目环境影响评价

答案:【C;D;E】

5、（ ）限定了每班安排人数的上限，（ ）限定了每班安排人数的下限。

A. 最小工作面

B. 最大工作面

C. 最小劳动组合

D. 最大劳动组合

答案:【A;C】

6、工程项目进度控制的方法主要有（ ）

A. 合同方法

B. 管理技术方法

C. 组织方法

D. 行政方法

E. 经济方法

答案:【B;D;E】

7、施工项目组织结构的基本形式有哪几种？（ ）

A. 中央集权型

B. 分权型

C. 直线型

D. 矩阵型

E. 模拟分权型

答案:【C;D】

8、一般来说，施工顺序受（ ）方面的制约。

A. 施工工艺

B. 施工组织

C. 施工空间

D. 施工工期

E. 施工技术

答案:【A;B】

9、项目的特征有（ ）

A. 目标明确性

B. 一次性

C. 复杂性

D. 系统性

E. 独特性

答案:【A;B;D;E】

10、工程项目进度控制的方法主要有（ ）

A. 合同方法

B. 管理技术方法

C. 组织方法

D. 行政方法

E. 经济方法

答案:【B;D;E】

11、工程施工质量控制的方法有哪几种（ ）

A. 计划

B. 执行

C. 检查

D. 处理

E. 反馈

答案:【A;B;C;D】

12、按承包商所处地位分类，工程承发包的方式有（ ）

A. 总承包

B. 专业工程承包

C. 分承包

D. 直接承包

E. 联合承包

答案:【A;C;D;E】

13、我国目前的（ ）与（ ）的时间是一致的。

A. 招标

B. 投标

C. 开标

D. 评标

E. 定标

答案:【B;C】

二、判断(共计37.5分,每题2.5分)

14、归档的工程文件可为复印件。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、列入城建档案馆接收范围的工程，建设单位在组织工程竣工验收后，应提请城建档案管理机构对工程档案进行预验收。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、分包单位必须自行完成分包工作，不得转包工程，但可以进行再次分包。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

17、工程项目成本控制是对项目实际成本进行计划、分析和考核的重要依据。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、进度控制的措施包括组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、建筑工程项目目标分解的方法主要有按成本组成分解、按子项目分解、按时间分解三种。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、工程项目竣工是建设投资转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

21、业主与承包商签订的工程承包合同以及招投标文件，协作配合协议是工程项目竣工验收的主要依据之一。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

22、发包人应保护勘察人的勘察方案等成果，未经勘察人同意，发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

23、工程项目档案是在工程项目建设完成后，人们根据自己的观点和需要另行编写、收集和复制的资料。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

24、工程竣工验收报告经发包人认可后，承包人未能向发包人递交竣工决算造成工程竣工结算不能正常进行时，发包人不要求交付工程，承包人可不承担保管责任。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

25、建筑工程项目目标分解的方法主要有按成本组成分解、按子项目分解、按时间分解三种。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

26、无论工程师是否参加了验收，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

27、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56d内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

28、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56d内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

三、单选(共计30分,每题2.5分)

29、建设工程施工合同中属于承包人的义务是（ ）

A. 做好施工现场地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作

B. 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作

C. 开通施工场地与城乡公共道路的通道

D. 确定水准点与坐标控制点

答案:【A】

30、（ ）的优点是可以给一切有法人资格的承包商以平等竞争的机会参加投标，缺点是少数承包人故意采取压低报价的手段。

A. 公开招标

B. 指令招标

C. 邀请招标

D. 议标

答案:【A】

31、从业主组织编制（ ）开始，项目建设正式进入基本建设程序的最初阶段。

A. 选址报告

B. 建设项目环境影响评价

C. 项目建议书

D. 项目可行性研究报告

答案:【C】

32、把收集到的数据按统计分析的目的和要求进行分类，通过对数据的整理把质量问题系统化条理化，以便从中找出规律，发现影响质量因素的一种方法是（ ）

A. 分层法

B. 直方图法

C. 排列图法

D. 因果分析图法

答案:【A】

33、（ ）承包方式承包商要承担比较多的风险。

A. 固定总价承包

B. 计量定价承包

C. 成本加固定酬金承包

D. 单价合同承包

答案:【A】

34、由于承包商自身的原因造成的工期延长称之为（ ）

A. 工程延期

B. 工程延误

C. 工程中断

D. 工程中止

答案:【B】

35、把影响产品质量的因素由大到小用矩形表示出来，也叫主次因素分析法的方法是（ ）

A. 分层法

B. 直方图法

C. 排列图法

D. 因果分析图法

答案:【C】

36、（ ）是对施工项目实际成本进行分析评价，为以后的成本预测和降低成本指明努力方向。

A. 成本计划

B. 成本控制

C. 成本核算

D. 成本分析

答案:【D】

37、（ ）中各组织单元只接受一个直接上级的指令，只对一个上级负责。

A. 职能型组织结构

B. 矩阵型组织结构

C. 参谋型组织结构

D. 直线型组织结构

答案:【D】

38、（ ）又叫鱼刺图、树枝图，是一种逐步深入研究和讨论影响质量问题原因的图示方法。

A. 分层法

B. 直方图法

C. 排列图法

D. 因果分析图法

答案:【D】

39、关于竣工图的编制形式，以下说法不正确的是（ ）

A. 凡按施工图施工，没有变动的工程，由施工单位在原施工图上加盖“竣工图”标志后，作为竣工图

B. 凡在施工中，只有一般性的设计变更、能将原施工图加以补充和修改作为竣工图的，可不重新绘制

C. 凡结构形式、工艺、空间布置改变，项目改变及有其他重大改变，不宜在原施工图上修改、补充时，应重新绘制竣工图

D. 由于设计、施工等原因造成重新绘制竣工图时，由施工单位负责进行

答案:【D】

40、以下说法不正确的是（ ）

A. 所有进场的水泥均必须有出厂合格证（包括厂家名称、品种、标号、出厂日期和试验数据或试验编号）

B. 水泥进场后必须进行复试

C. 对于水泥出场超过三个月（快硬硅酸盐水泥为一个月），对水泥质量有怀疑或进口水泥，如有必要可以自行决定是否进行复试

D. 水泥复试结果（3天或7天）出来后，应由工程技术负责人和监理工程师签署意见

答案:【C】

一、多选(共计40分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、在工程项目成本偏差分析时常采用（ ）

A. 曲线法

B. 成本分析法

C. 因果分析法

D. 因素替换法

E. 横道图法

答案:【C;D】

2、国外以工程造价进行分类的承包方式有（ ）

A. 成本加固定酬金承包

B. 固定总价承包

C. 计量定价承包

D. 成本加酬金承包

E. 成本加浮动酬金承包

答案:【B;C;D】

3、施工项目的建设程序分为（ ）阶段。

A. 投标、中标、签约阶段

B. 项目前期策划阶段

C. 施工阶段

D. 竣工验收交付结算阶段

E. 用后服务阶段

答案:【A;C;D;E】

4、大中型及限额以上固定资产投资项目建议书，需经过（ ）批准后才能立项。

A. 行业主管部门

B. 国家发改委

C. 国务院主管部门

D. 省、自治区、直辖市的发改委

E. 有关部门

答案:【A;B】

5、（ ）可作为主管部门对一个项目作最后决策审批的依据。

A. 选址报告

B. 项目建议书

C. 可行性研究报告

D. 建设场地地震安全评价

E. 建设项目环境影响评价

答案:【C;D;E】

6、工程项目竣工验收应以建设单位为主，由监理工程师牵头，组织（ ）共同进行。

A. 监理单位

B. 使用单位

C. 施工单位

D. 设计和勘查单位

E. 质量检验部门

答案:【B;C;D】

7、根据编制的范围不同，施工组织设计可划分为（ ）。

A. 施工组织总设计

B. 单位工程施工组织设计

C. 分部分项工程施工组织设计

D. 单项工程施工组织设计

E. 施工方施工组织设计

答案:【A;B;C】

8、施工项目组织结构的基本形式有哪几种？（ ）

A. 中央集权型

B. 分权型

C. 直线型

D. 矩阵型

E. 模拟分权型

答案:【C;D】

9、现场进行质量检验的方法主要有（ ）

A. 目测法

B. 工作记录法

C. 实测法

D. 质量控制点法

E. 试验法

答案:【A;C;E】

10、施工项目组织结构的基本形式有哪几种？（ ）

A. 中央集权型

B. 分权型

C. 直线型

D. 矩阵型

E. 模拟分权型

答案:【C;D】

11、工程施工质量控制的方法有哪几种（ ）

A. 计划

B. 执行

C. 检查

D. 处理

E. 反馈

答案:【A;B;C;D】

12、大中型及限额以上固定资产投资项目建议书，需经过（ ）批准后才能立项。

A. 行业主管部门

B. 国家发改委

C. 国务院主管部门

D. 省、自治区、直辖市的发改委

E. 有关部门

答案:【A;B】

13、通常项目施工质量是由（ ）构成。

A. 管理工作质量

B. 工作质量

C. 工序质量

D. 产品质量

E. 技术工作质量

答案:【C;D】

14、项目管理的特点（ ）

A. 明确的目标

B. 是一项复杂的工作

C. 实行项目管理者负责制

D. 参与人员众多

E. 没有规律性

答案:【A;B;C】

15、常用的工程项目成本控制的方法有（ ）

A. 曲线法

B. 成本分析法

C. 横道图法

D. 表格法

E. 因果分析法

答案:【A;B;C;D】

16、工程项目进度控制的方法主要有（ ）

A. 合同方法

B. 管理技术方法

C. 组织方法

D. 行政方法

E. 经济方法

答案:【B;D;E】

二、判断(共计35分,每题2.5分)

17、工程项目竣工是建设投资转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

18、建筑工程项目目标分解的方法主要有按成本组成分解、按子项目分解、按时间分解三种。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、业主与承包商签订的工程承包合同以及招投标文件，协作配合协议是工程项目竣工验收的主要依据之一。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、建设项目如不进行环境影响评价不能审批建设。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

21、归档的工程文件可为复印件。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

22、工程项目竣工是建设投资转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

23、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56d内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

24、工程竣工验收报告经发包人认可后，承包人未能向发包人递交竣工决算造成工程竣工结算不能正常进行时，发包人不要求交付工程，承包人可不承担保管责任。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

25、业主与承包商签订的工程承包合同以及招投标文件，协作配合协议是工程项目竣工验收的主要依据之一。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

26、工程项目档案是在工程项目建设完成后，人们根据自己的观点和需要另行编写、收集和复制的资料。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

27、工程项目成本控制是对项目实际成本进行计划、分析和考核的重要依据。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

28、列入城建档案馆接收范围的工程，建设单位在组织工程竣工验收后，应提请城建档案管理机构对工程档案进行预验收。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

29、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56d内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

30、判断工程延误总的原则就是除承包商自身以外的任何原因造成的工程延长或中断。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

三、单选(共计25分,每题2.5分)

31、从业主组织编制（ ）开始，项目建设正式进入基本建设程序的最初阶段。

A. 选址报告

B. 建设项目环境影响评价

C. 项目建议书

D. 项目可行性研究报告

答案:【C】

32、（ ）的整个组织管理工作相对简单一些，但是前提是对承包人应充分了解，同时报价可能相对较高。

A. 公开招标

B. 指令招标

C. 邀请招标

D. 议标

答案:【C】

33、某工程工期150天，已完工程总造价为1157000元，实际成本1156664元，计划成本1099583元，则至今成本相对偏差（ ）

A. 5.22%

B. 5.19%

C. 4.93%

D. 4.96%

答案:【B】

34、把影响产品质量的因素由大到小用矩形表示出来，也叫主次因素分析法的方法是（ ）

A. 分层法

B. 直方图法

C. 排列图法

D. 因果分析图法

答案:【C】

35、（ ）又叫鱼刺图、树枝图，是一种逐步深入研究和讨论影响质量问题原因的图示方法。

A. 分层法

B. 直方图法

C. 排列图法

D. 因果分析图法

答案:【D】

36、关于竣工图的编制形式，以下说法不正确的是（ ）

A. 凡按施工图施工，没有变动的工程，由施工单位在原施工图上加盖“竣工图”标志后，作为竣工图

B. 凡在施工中，只有一般性的设计变更、能将原施工图加以补充和修改作为竣工图的，可不重新绘制

C. 凡结构形式、工艺、空间布置改变，项目改变及有其他重大改变，不宜在原施工图上修改、补充时，应重新绘制竣工图

D. 由于设计、施工等原因造成重新绘制竣工图时，由施工单位负责进行

答案:【D】

37、（ ）是对成本计划执行情况的总结和评价。

A. 成本计划

B. 成本核算

C. 成本分析

D. 成本考核

答案:【D】

38、如在维修期内，承包商拒绝或无力维修，业主可凭（ ）向银行提款，自己组织维修。

A. 投标保函

B. 履约保函

C. 预付款保函

D. 工程维修保函

答案:【D】

39、（ ）是指分项工程项目的单价固定不变，工程量可按实际完成的数量进行调整，并据此计算工程造价的承包方式，适用于工程量可能发生较大变化的工程项目。

A. 固定总价承包

B. 计量定价承包

C. 成本加固定酬金承包

D. 单价合同承包

答案:【B】

40、建设工程施工合同中属于承包人的义务是（ ）

A. 做好施工现场地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作

B. 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作

C. 开通施工场地与城乡公共道路的通道

D. 确定水准点与坐标控制点

答案:【A】

一、多选(共计20分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、施工项目的建设程序分为（ ）阶段。

A. 投标、中标、签约阶段

B. 项目前期策划阶段

C. 施工阶段

D. 竣工验收交付结算阶段

E. 用后服务阶段

答案:【A;C;D;E】

2、大中型及限额以上固定资产投资项目建议书，需经过（ ）批准后才能立项。

A. 行业主管部门

B. 国家发改委

C. 国务院主管部门

D. 省、自治区、直辖市的发改委

E. 有关部门

答案:【A;B】

3、现场进行质量检验的方法主要有（ ）

A. 目测法

B. 工作记录法

C. 实测法

D. 质量控制点法

E. 试验法

答案:【A;C;E】

4、工程项目进度控制的方法主要有（ ）

A. 合同方法

B. 管理技术方法

C. 组织方法

D. 行政方法

E. 经济方法

答案:【B;D;E】

5、工程施工质量控制的方法有哪几种（ ）

A. 计划

B. 执行

C. 检查

D. 处理

E. 反馈

答案:【A;B;C;D】

6、现场进行质量检验的方法主要有（ ）

A. 目测法

B. 工作记录法

C. 实测法

D. 质量控制点法

E. 试验法

答案:【A;C;E】

7、一般来说，施工顺序受（ ）方面的制约。

A. 施工工艺

B. 施工组织

C. 施工空间

D. 施工工期

E. 施工技术

答案:【A;B】

8、我国目前的（ ）与（ ）的时间是一致的。

A. 招标

B. 投标

C. 开标

D. 评标

E. 定标

答案:【B;C】

二、判断(共计45分,每题2.5分)

9、业主与承包商签订的工程承包合同以及招投标文件，协作配合协议是工程项目竣工验收的主要依据之一。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

10、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56d内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

11、工程项目成本控制是对项目实际成本进行计划、分析和考核的重要依据。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

12、工程项目竣工是建设投资转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

13、工程项目档案是在工程项目建设完成后，人们根据自己的观点和需要另行编写、收集和复制的资料。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、工程项目档案是在工程项目建设完成后，人们根据自己的观点和需要另行编写、收集和复制的资料。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、无论工程师是否参加了验收，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、工程项目竣工是建设投资转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

17、业主与承包商签订的工程承包合同以及招投标文件，协作配合协议是工程项目竣工验收的主要依据之一。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、建筑工程项目目标分解的方法主要有按成本组成分解、按子项目分解、按时间分解三种。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、列入城建档案馆接收范围的工程，建设单位在组织工程竣工验收后，应提请城建档案管理机构对工程档案进行预验收。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、工程项目成本控制的目的是实现“项目管理目标责任书”中的责任目标。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

21、尽量做到均衡施工，以使劳动力、施工机械和主要材料的供应在整个工期范围内达到均衡。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

22、建设项目如不进行环境影响评价不能审批建设。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

23、归档的工程文件可为复印件。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

24、建设项目如不进行环境影响评价不能审批建设。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

25、进度控制的措施包括组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

26、工程竣工验收报告经发包人认可后，承包人未能向发包人递交竣工决算造成工程竣工结算不能正常进行时，发包人不要求交付工程，承包人可不承担保管责任。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

三、单选(共计35分,每题2.5分)

27、某工程工期150天，已完工程总造价为1157000元，实际成本1156664元，计划成本1099583元，则至今成本相对偏差（ ）

A. 5.22%

B. 5.19%

C. 4.93%

D. 4.96%

答案:【B】

28、（ ）的整个组织管理工作相对简单一些，但是前提是对承包人应充分了解，同时报价可能相对较高。

A. 公开招标

B. 指令招标

C. 邀请招标

D. 议标

答案:【C】

29、建设工程施工合同中属于承包人的义务是（ ）

A. 做好施工现场地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作

B. 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作

C. 开通施工场地与城乡公共道路的通道

D. 确定水准点与坐标控制点

答案:【A】

30、（ ）是以货币化的形式编制项目施工在计划工期内的费用、成本水平、降低成本的措施与方案。

A. 成本计划

B. 成本控制

C. 成本核算

D. 成本分析

答案:【A】

31、从业主组织编制（ ）开始，项目建设正式进入基本建设程序的最初阶段。

A. 选址报告

B. 建设项目环境影响评价

C. 项目建议书

D. 项目可行性研究报告

答案:【C】

32、（ ）是对成本计划执行情况的总结和评价。

A. 成本计划

B. 成本核算

C. 成本分析

D. 成本考核

答案:【D】

33、（ ）是对施工项目实际成本进行分析评价，为以后的成本预测和降低成本指明努力方向。

A. 成本计划

B. 成本控制

C. 成本核算

D. 成本分析

答案:【D】

34、（ ）形式既有按职能划分的纵向组织部门，又有按项目划分的横向部门，这种组织结构有利于资源优化，具有较大适应性和灵活性，但难以统一命令，出现问题难以查清责任。

A. 职能型组织结构

B. 矩阵型组织结构

C. 参谋型组织结构

D. 直线型组织结构

答案:【B】

35、竣工验收合格后，施工单位的工程技术人员应于工程竣工后（ ）将编目建档好的工程项目档案资料交施工单位主管技术档案部门。

A. 一个月内

B. 三个月内

C. 半年内

D. 一年内

答案:【A】

36、（ ）中各组织单元只接受一个直接上级的指令，只对一个上级负责。

A. 职能型组织结构

B. 矩阵型组织结构

C. 参谋型组织结构

D. 直线型组织结构

答案:【D】

37、工程项目档案来源于工程技术资料，它应该（ ）

A. 在工程项目建设完成后进行

B. 与工程建设同步进行

C. 在工程项目建设前完成

D. 在工程项目建设的任何时期完成均可

答案:【B】

38、由于承包商自身的原因造成的工期延长称之为（ ）

A. 工程延期

B. 工程延误

C. 工程中断

D. 工程中止

答案:【B】

39、（ ）的优点是可以给一切有法人资格的承包商以平等竞争的机会参加投标，缺点是少数承包人故意采取压低报价的手段。

A. 公开招标

B. 指令招标

C. 邀请招标

D. 议标

答案:【A】

40、把影响产品质量的因素由大到小用矩形表示出来，也叫主次因素分析法的方法是（ ）

A. 分层法

B. 直方图法

C. 排列图法

D. 因果分析图法

答案:【C】

一、多选(共计30分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)

1、施工项目的建设程序分为（ ）阶段。

A. 投标、中标、签约阶段

B. 项目前期策划阶段

C. 施工阶段

D. 竣工验收交付结算阶段

E. 用后服务阶段

答案:【A;C;D;E】

2、工程项目进度控制的方法主要有（ ）

A. 合同方法

B. 管理技术方法

C. 组织方法

D. 行政方法

E. 经济方法

答案:【B;D;E】

3、项目的特征有（ ）

A. 目标明确性

B. 一次性

C. 复杂性

D. 系统性

E. 独特性

答案:【A;B;D;E】

4、工程施工质量控制的方法有哪几种（ ）

A. 计划

B. 执行

C. 检查

D. 处理

E. 反馈

答案:【A;B;C;D】

5、我国目前的（ ）与（ ）的时间是一致的。

A. 招标

B. 投标

C. 开标

D. 评标

E. 定标

答案:【B;C】

6、按承包商所处地位分类，工程承发包的方式有（ ）

A. 总承包

B. 专业工程承包

C. 分承包

D. 直接承包

E. 联合承包

答案:【A;C;D;E】

7、工程招标方式有（ ）（不能与10.2.2出在同一套试卷里）

A. 公开招标

B. 指令招标

C. 邀请招标

D. 协议招标

E. 议标

答案:【A;C;E】

8、国外以工程造价进行分类的承包方式有（ ）

A. 成本加固定酬金承包

B. 固定总价承包

C. 计量定价承包

D. 成本加酬金承包

E. 成本加浮动酬金承包

答案:【B;C;D】

9、在工程项目成本偏差分析时常采用（ ）

A. 曲线法

B. 成本分析法

C. 因果分析法

D. 因素替换法

E. 横道图法

答案:【C;D】

10、按承包商所处地位分类，工程承发包的方式有（ ）

A. 总承包

B. 专业工程承包

C. 分承包

D. 直接承包

E. 联合承包

答案:【A;C;D;E】

11、大中型及限额以上固定资产投资项目建议书，需经过（ ）批准后才能立项。

A. 行业主管部门

B. 国家发改委

C. 国务院主管部门

D. 省、自治区、直辖市的发改委

E. 有关部门

答案:【A;B】

12、（ ）可作为主管部门对一个项目作最后决策审批的依据。

A. 选址报告

B. 项目建议书

C. 可行性研究报告

D. 建设场地地震安全评价

E. 建设项目环境影响评价

答案:【C;D;E】

二、判断(共计37.5分,每题2.5分)

13、工程项目是多变的，业主对工程质量的需求也是不同的，质量标准和规范也在不断发生变化，因此对工程建设质量的基本要求也是不一样的。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

14、判断工程延误总的原则就是除承包商自身以外的任何原因造成的工程延长或中断。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

15、工程项目成本控制的目的是实现“项目管理目标责任书”中的责任目标。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

16、工程文件的图样一般采用蓝晒图，竣工图应是新蓝图，计算机出图必须清晰，可使用计算机出图的复印件。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

17、工程项目成本控制的目的是实现“项目管理目标责任书”中的责任目标。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

18、列入城建档案馆接收范围的工程，建设单位在组织工程竣工验收后，应提请城建档案管理机构对工程档案进行预验收。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

19、列入城建档案馆接收范围的工程，建设单位在组织工程竣工验收后，应提请城建档案管理机构对工程档案进行预验收。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

20、工程项目成本控制是对项目实际成本进行计划、分析和考核的重要依据。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

21、尽量做到均衡施工，以使劳动力、施工机械和主要材料的供应在整个工期范围内达到均衡。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

22、工程竣工验收报告经发包人认可后，承包人未能向发包人递交竣工决算造成工程竣工结算不能正常进行时，发包人不要求交付工程，承包人可不承担保管责任。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

23、分包单位必须自行完成分包工作，不得转包工程，但可以进行再次分包。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

24、工程项目竣工是建设投资转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

25、由于工程延误所延长的时间属于合同工期的一部分。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

26、工程项目档案是在工程项目建设完成后，人们根据自己的观点和需要另行编写、收集和复制的资料。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【B】

27、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56d内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案:【A】

三、单选(共计32.5分,每题2.5分)

28、如在维修期内，承包商拒绝或无力维修，业主可凭（ ）向银行提款，自己组织维修。

A. 投标保函

B. 履约保函

C. 预付款保函

D. 工程维修保函

答案:【D】

29、（ ）是指分项工程项目的单价固定不变，工程量可按实际完成的数量进行调整，并据此计算工程造价的承包方式，适用于工程量可能发生较大变化的工程项目。

A. 固定总价承包

B. 计量定价承包

C. 成本加固定酬金承包

D. 单价合同承包

答案:【B】

30、（ ）是以货币化的形式编制项目施工在计划工期内的费用、成本水平、降低成本的措施与方案。

A. 成本计划

B. 成本控制

C. 成本核算

D. 成本分析

答案:【A】

31、施工项目管理应遵循一定的程序，如①编制项目管理规划大纲②签订施工合同③企业法定代表人与项目经理签订“项目管理目标责任书”④项目经理部编制“项目管理实施计划”⑤编制投标书并进行投标，正确的顺序应为（ ）

A. ①②③④⑤

B. ⑤②①③④

C. ⑤②③①④

D. ①⑤②③④

答案:【D】

32、（ ）形式既有按职能划分的纵向组织部门，又有按项目划分的横向部门，这种组织结构有利于资源优化，具有较大适应性和灵活性，但难以统一命令，出现问题难以查清责任。

A. 职能型组织结构

B. 矩阵型组织结构

C. 参谋型组织结构

D. 直线型组织结构

答案:【B】

33、（ ）的整个组织管理工作相对简单一些，但是前提是对承包人应充分了解，同时报价可能相对较高。

A. 公开招标

B. 指令招标

C. 邀请招标

D. 议标

答案:【C】

34、工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为（ ）

A. 承包人送交竣工验收报告的日期

B. 承包人修改后提请发包人验收的日期

C. 合同约定的工期

D. 发包人再次组织验收的日期

答案:【B】

35、（ ）是对施工项目实际成本进行分析评价，为以后的成本预测和降低成本指明努力方向。

A. 成本计划

B. 成本控制

C. 成本核算

D. 成本分析

答案:【D】

36、竣工验收合格后，施工单位的工程技术人员应于工程竣工后（ ）将编目建档好的工程项目档案资料交施工单位主管技术档案部门。

A. 一个月内

B. 三个月内

C. 半年内

D. 一年内

答案:【A】

37、关于竣工图的编制形式，以下说法不正确的是（ ）

A. 凡按施工图施工，没有变动的工程，由施工单位在原施工图上加盖“竣工图”标志后，作为竣工图

B. 凡在施工中，只有一般性的设计变更、能将原施工图加以补充和修改作为竣工图的，可不重新绘制

C. 凡结构形式、工艺、空间布置改变，项目改变及有其他重大改变，不宜在原施工图上修改、补充时，应重新绘制竣工图

D. 由于设计、施工等原因造成重新绘制竣工图时，由施工单位负责进行

答案:【D】

38、把影响产品质量的因素由大到小用矩形表示出来，也叫主次因素分析法的方法是（ ）

A. 分层法

B. 直方图法

C. 排列图法

D. 因果分析图法

答案:【C】

39、（ ）是对施工项目实际成本进行分析评价，为以后的成本预测和降低成本指明努力方向。

A. 成本计划

B. 成本控制

C. 成本核算

D. 成本分析

答案:【D】

40、（ ）是对成本计划执行情况的总结和评价。

A. 成本计划

B. 成本核算

C. 成本分析

D. 成本考核

答案:【D】